# AINS Hackathon 2026 — Briefings Équipe

Projet : FinançaStart TN — Intelligent Financing Readiness Engine

Soumission finale : 22 juin 2026   |   5 membres   |   7 jours

Ce document contient le briefing précis de chaque membre. Chaque personne travaille de façon INDÉPENDANTE sur son module. Le Membre 5 (Chef de projet) définit les contrats JSON dès le Jour 1 — c'est le seul prérequis pour que tout le monde démarre en parallèle.

MEMBRE 1 — Diagnostic Adaptatif (Feature F1)

## Ta mission

Construire le questionnaire intelligent qui diagnostique la vraie maturité de l'entrepreneur — pas celle qu'il déclare, la réelle.

## Ce que tu dois livrer

- Un programme Python qui pose des questions et classe l'entrepreneur dans l'un des 6 stades

- L'arbre de décision : les questions changent selon les réponses précédentes (branchement dynamique)

- 3 cas documentés de divergence perception-réalité (l'entrepreneur se croit au stade X, le système dit Y)

- Le fichier JSON de sortie (contrat F1) — format fourni par le Membre 5

## Les 6 stades de maturité obligatoires

| Stade | Critères clés | Financement typique |
| --- | --- | --- |
| 1. Ideation | Idée sans validation, équipe incomplète | Love money, concours |
| 2. Market Validation | Premiers clients, traction naissante | Microfinance BTS |
| 3. Structuration | Structure juridique, business plan | APII, ANPE |
| 4. Fundraising | Dossier bancable en construction | BFPME, Startup Act |
| 5. Launch Planning | Produit validé, prêt à lever | Capital risque, ANAVA |
| 6. Growth | Revenus existants, expansion | Lignes bancaires, AFD/EU |

## L'arbre de décision — logique de branchement

Exemple concret à implémenter :

Q1 : Dans quel secteur travaillez-vous ? → Agri-food : poser des questions sur certifications sanitaires, chaîne de froid, saisonnalité → Tech/Digital : poser des questions sur MVP, MRR, propriété intellectuelle → Industrie : poser des questions sur équipements, normes ISO, FOPRODI Q2 : Avez-vous des revenus ? → OUI : Quel CA annuel ? Depuis combien de temps ? → NON : Avez-vous des clients payants ? → OUI : Lettres d'intention documentées ? → NON : Qui a validé votre idée ? → ALERTE divergence probable

## Les 3 cas de divergence à documenter

| Cas | Ce que l'entrepreneur dit | Ce que le système diagnostique | Raison de l'écart |
| --- | --- | --- | --- |
| Cas 1 | Je suis prêt pour la BFPME (Fundraising) | Structuration | Pas de RNE, pas de business plan |
| Cas 2 | J'ai de la traction marché | Ideation | Amis intéressés ≠ clients payants |
| Cas 3 | Mon projet est très innovant | Innovation Score faible | Produit existant depuis 3 ans en Tunisie |

## Ton planning

| Jour | Tâche |
| --- | --- |
| J1 | Recevoir le contrat JSON du Membre 5 — définir les questions et l'arbre de décision sur papier |
| J2-J3 | Coder le questionnaire adaptatif en Python — tester les 3 profils distincts |
| J4-J5 | Documenter les 3 cas de divergence avec exemples réels — tester end-to-end |
| J6 | Valider que le JSON de sortie respecte le contrat — tests edge cases |
| J7 | Support intégration avec Membre 5 + répétition démo |

IMPORTANT : Tu n'attends personne. Travaille avec le contrat JSON fourni par le Membre 5 dès J1. Tu n'as PAS besoin de connaître le scoring ni le dashboard pour coder ton module. Ton seul output : un JSON structuré conforme au contrat F1.

MEMBRE 2 — Scoring Multi-Dimensionnel (Feature F2)

## Ta mission

Construire le moteur qui calcule 5 scores sur le projet de l'entrepreneur et explique pourquoi — comme un vrai comité de crédit, pas une moyenne simple.

## Ce que tu dois livrer

- Un programme Python qui reçoit un profil JSON (F1) et retourne 5 scores détaillés

- Un document de méthodologie : les poids, les critères, la logique — tout justifié

- 10 profils synthétiques avec leurs scores attendus (test set pour prouver la cohérence)

- Le fichier JSON de sortie (contrat F2) — format fourni par le Membre 5

## Les 5 scores obligatoires

| Score | Sous-dimensions | Poids suggéré |
| --- | --- | --- |
| Market Score | Taille marché + concurrence / Validation client / Modèle revenus | 25% |
| Commercial Offer Score | Proposition de valeur / Maturité produit / Pricing / Alignement offre-besoins | 20% |
| Innovation Score | Nouveauté locale / Intensité tech / Barrière entrée / Degré de rupture | 20% |
| Scalability Score | Réplicabilité / Dépendance manuelle / Coûts déploiement / Potentiel géo | 20% |
| Green Score | Impact env / Viabilité écologique / Empreinte carbone / ODD / Éco-circulaire | 15% |

## Règle critique — Les scores ne sont PAS des moyennes

Un score faible sur une dimension fondamentale ne doit PAS être masqué par des scores forts ailleurs. Exemple : Market Score = 10/100 → le système doit signaler clairement que ce projet n'est PAS finançable même si les 4 autres scores sont à 80/100. Logique à implémenter : si Market Score < 30 OU Commercial Score < 25 → Financing Readiness Index plafonné à 40/100 peu importe le reste.

## Format de sortie pour chaque score

{ "market_score": { "valeur": 28, "sous_scores": { "taille_marche": 40, "validation_client": 10, "modele_revenus": 35 }, "justification": "Marché agri-food prometteur mais zéro client payant documenté", "action": "Obtenez 3 lettres d'intention avant tout dépôt de dossier" } }

## Ton planning

| Jour | Tâche |
| --- | --- |
| J1 | Recevoir contrat JSON Membre 5 — définir les critères et poids sur papier, les justifier |
| J2-J3 | Coder le moteur de scoring en Python — tester sur 5 profils fictifs |
| J4 | Implémenter la logique non-linéaire (scores bloquants) — tester les anomalies |
| J5 | Rédiger le document de méthodologie (critères, poids, justifications) |
| J6 | Créer le test set de 10 profils synthétiques avec scores attendus — métriques |
| J7 | Support intégration Membre 5 + répétition démo |

IMPORTANT : Tu travailles avec un JSON fictif d'entrée (fourni par Membre 5 dès J1). Tu n'attends PAS que le vrai diagnostic F1 soit prêt — tu testes avec des données mock. Ton seul output : un JSON de scores conforme au contrat F2.

MEMBRE 3 — Knowledge Base + RAG (Feature F3)

## Ta mission

Construire la base de données des vraies ressources tunisiennes (minimum 30, idéalement 40+) et le moteur qui recommande les bonnes ressources selon le profil de l'entrepreneur. Zéro hallucination — chaque recommandation doit être tracée à une vraie source.

## Ce que tu dois livrer

- 40+ fiches ressources tunisiennes réelles structurées en JSON (scraped depuis les sites officiels)

- Un script Python de scraping pour automatiser la collecte

- Un vector store indexé (ChromaDB ou FAISS) prêt pour le RAG

- Un moteur RAG qui reçoit gaps + scores et retourne des ressources tracées

- Le fichier JSON de sortie (contrat F3) — format fourni par le Membre 5

## Les sources à scraper — par priorité

| Priorité | Source | URL | Ce qu'on collecte |
| --- | --- | --- | --- |
| 🔴 Urgent | BFPME | bfpme.com.tn | Critères éligibilité, montants, taux, documents requis |
| 🔴 Urgent | Startup Act | startup.gov.tn | Critères label, avantages, procédures, fonds |
| 🔴 Urgent | Financini | financini.org.tn | Base mécanismes financement TPMEs (déjà agrégée) |
| 🔴 Urgent | APII | apii.nat.tn | Programmes accompagnement, fiches projets sectoriels |
| 🟡 Important | BTS | bts.com.tn | Microfinancement, conditions, éligibilité, montants |
| 🟡 Important | ANPE | emploi.gov.tn | Programmes emploi, accompagnement jeunes entrepreneurs |
| 🟡 Important | RNE | registre-entreprises.tn | Procédures création entreprise, formes juridiques |
| 🟢 Bonus | Flat6Labs | flat6labs.com | Critères incubation, programme accélération Tunis |
| 🟢 Bonus | AFD Tunisie | afd.fr/tunisie | Programmes actifs, lignes de financement disponibles |

## Format de chaque fiche ressource (JSON)

{ "id": "BFPME-001", "nom": "Crédit BFPME PME industrielle", "organisme": "BFPME", "type": "financement_bancaire", "stades_eligibles": ["Structuration", "Fundraising", "Launch Planning"], "montant_min": 100000, "montant_max": 5000000, "taux": "TMM + 2 à 4 points", "criteres_eligibilite": ["PME tunisienne", "apport 10-12%", "business plan"], "documents_requis": ["business plan", "états financiers", "statuts"], "url_source": "https://www.bfpme.com.tn/...", "date_scraping": "2026-06-15" }

## Règle absolue — Zéro hallucination

Toute ressource recommandée DOIT avoir un champ url_source pointant vers une vraie page. Si tu n'as pas trouvé l'information sur le site officiel, tu ne l'inventes PAS. Inventer des noms de programmes = DISQUALIFICATION immédiate du hackathon. En cas de doute sur une information : marquer le champ comme 'À vérifier' plutôt qu'inventer.

## Ton planning

| Jour | Tâche |
| --- | --- |
| J1 | Recevoir contrat JSON Membre 5 — commencer le scraping BFPME + Startup Act + Financini |
| J2 | Scraping APII + BTS + RNE — structurer en JSON propre au fur et à mesure |
| J3 | Scraping Flat6Labs + AFD + sources bonus — objectif 40 fiches minimum |
| J4 | Indexation dans ChromaDB — tester les premières requêtes de recherche |
| J5 | Coder le moteur RAG — tester avec 5 profils fictifs différents |
| J6 | Mesurer la pertinence des recommandations (relevance score) sur le test set |
| J7 | Support intégration Membre 5 + répétition démo |

IMPORTANT : Tu n'attends personne. Tu commences le scraping dès J1. Les fiches JSON que tu produis sont indépendantes du reste de l'équipe. Le Membre 5 branchera ton moteur RAG sur le système global en J5-J6.

MEMBRE 4 — Dashboard + Interface Utilisateur (Frontend)

## Ta mission

Construire l'interface visuelle que l'entrepreneur voit : un tableau de bord qui affiche en un seul écran sa maturité réelle, ses 5 scores, ses blockers prioritaires et sa roadmap personnalisée. Et une vue 'Mon Parcours' qui garde la mémoire de son évolution.

## Ce que tu dois livrer

- Un dashboard web complet (React ou HTML/CSS/JS — ton choix)

- Composant : indicateur de maturité avec les 6 stades et alerte de divergence perception-réalité

- Composant : 5 barres de score avec sous-dimensions et justification au survol

- Composant : liste des blockers prioritaires par domaine (légal, marché, financier...)

- Composant : roadmap timeline avec horizons immédiat / court terme / moyen terme

- Vue 'Mon Parcours' : historique des sessions avec évolution des scores

- Support bilingue FR/AR si possible (au moins les labels principaux en arabe)

## La maquette du dashboard principal

┌─────────────────────────────────────────────────────────┐ │ VOTRE STADE RÉEL : STRUCTURATION │ │ ⚠️ Vous pensiez être : FUNDRAISING │ │ Écart détecté — Voici pourquoi ↓ │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ Market Score ████░░░░░░ 28/100 │ │ Commercial Score ████████░░ 45/100 │ │ Innovation Score ██████░░░░ 38/100 │ │ Scalability █████░░░░░ 30/100 │ │ Green Score ███░░░░░░░ 20/100 │ │ ────────────────────────────────────────── │ │ Financing Readiness Index 34/100 ⛔ Non bancable │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ BLOCKERS PRIORITAIRES │ │ 🔴 [Légal] Structure juridique non enregistrée │ │ 🟠 [Marché] Validation client insuffisante │ │ 🟡 [Financier] Apport personnel insuffisant │ ├─────────────────────────────────────────────────────────┤ │ ROADMAP PERSONNALISÉE │ │ ● Immédiat (0-2 sem) : Enregistrement RNE → [APII] │ │ ● Court terme (1-2m) : 3 lettres d'intention clients │ │ ● Moyen terme (3-6m) : Dossier BFPME → [BFPME-001] │ └─────────────────────────────────────────────────────────┘

## Comment travailler sans attendre les autres

Le Membre 5 te fournit dès J1 des fichiers JSON fictifs qui ont exactement la même structure que les vrais outputs du système. Tu codes ton dashboard en lisant ces JSON fictifs. En J6, le Membre 5 branche les vrais modules — ton interface ne change PAS, elle lit juste des vraies données au lieu de données fictives. Exemple de JSON fictif que tu recevras : { "stade_reel": "Structuration", "stade_percu": "Fundraising", "scores": { "market_score": { "valeur": 28, ... } }, "roadmap": [ { "horizon": "immediat", "action": "..." } ] }

## Ton planning

| Jour | Tâche |
| --- | --- |
| J1 | Recevoir les JSON fictifs du Membre 5 — dessiner les maquettes sur papier d'abord |
| J2 | Coder le composant indicateur de maturité + alerte divergence |
| J3 | Coder les 5 barres de score avec sous-dimensions et justification |
| J4 | Coder les blockers + la roadmap timeline |
| J5 | Coder la vue Mon Parcours — polish UI général |
| J6 | Intégration avec les vrais modules (Membre 5 gère) — tests visuels |
| J7 | Derniers ajustements UI + répétition démo live |

IMPORTANT : Un entrepreneur non-technicien doit comprendre le dashboard en 30 secondes. Pas de jargon technique. Pas de chiffres seuls — toujours avec une explication courte. Le jury évalue : 'Est-ce qu'un vrai entrepreneur tunisien pourrait l'utiliser seul ?'

MEMBRE 5 — TOI — Intégration + Évaluation + Pitch (Chef de projet)

## Ta mission

Tu es le chef d'orchestre. Tu définis les règles du jeu (contrats JSON), tu connectes les 4 modules, tu mesures que ça marche, et tu présentes le projet. C'est toi qui as l'idée — c'est toi qui la défends.

## Ce que tu dois livrer

- Les 3 contrats JSON dès le Jour 1 (le prérequis pour que tout le monde démarre)

- L'API centrale qui connecte F1 → F2 → F3 → Dashboard

- Le rapport d'évaluation avec métriques sur les 3 modules

- Le README GitHub structuré + diagramme d'architecture

- Le pitch deck final (15 slides maximum)

## PRIORITÉ ABSOLUE — Jour 1 matin : Les 3 contrats JSON

Avant que tes coéquipiers écrivent une seule ligne de code, tu crées ces 3 fichiers sur GitHub :

Fichier 1 : contract_f1_output.json → Ce que le module de diagnostic produit { "stade_reel": "Structuration", "stade_percu": "Fundraising", "gap_detecte": true, "gaps": [...], "blockers": [...], "secteur": "agri-food", "localisation": "Sfax" } Fichier 2 : contract_f2_output.json → Ce que le module de scoring produit { "financing_readiness_index": 34, "scores": { "market_score": { "valeur": 28, "sous_scores": {...}, "justification": "...", "action": "..." }, ... } } Fichier 3 : contract_f3_output.json → Ce que le module RAG produit { "roadmap": [ { "horizon": "immediat", "action": "...", "ressource_kb": "BFPME-001", "url": "..." } ] }

## L'API centrale à construire (J3-J5)

# api_main.py — connecte tout def run_pipeline(entrepreneur_input): # Étape 1 : Diagnostic diagnostic = f1_diagnostic(entrepreneur_input) # Étape 2 : Scoring (reçoit le diagnostic) scores = f2_scoring(diagnostic) # Étape 3 : RAG (reçoit diagnostic + scores) roadmap = f3_rag(diagnostic, scores) # Étape 4 : Tout envoyer au dashboard return { ...diagnostic, ...scores, ...roadmap }

## Le rapport d'évaluation (J6)

Tu crées 10 profils fictifs d'entrepreneurs tunisiens et tu mesures :

| Module | Ce qu'on mesure | Objectif |
| --- | --- | --- |
| F1 Diagnostic | Classification accuracy : le stade assigné est-il correct ? | > 80% sur 10 profils |
| F2 Scoring | Consistency : des profils similaires donnent des scores proches ? | Écart < 10 pts entre profils similaires |
| F3 RAG | Relevance : les ressources recommandées sont-elles pertinentes ? | > 3 ressources pertinentes sur 5 recommandées |

## Le README GitHub (J1-J2)

Structure obligatoire du README : # FinançaStart TN ## Problème ## Solution ## Architecture (diagramme) ## Les 3 Features ## Knowledge Base (liste des 40+ ressources) ## Installation & Setup ## Évaluation & Métriques ## Équipe

## Ton planning

| Jour | Tâche |
| --- | --- |
| J1 MATIN | Créer repo GitHub + les 3 contrats JSON + partager avec l'équipe → PRIORITÉ 1 |
| J1 APRÈS-MIDI | Écrire le README + diagramme architecture + brief chaque membre |
| J2-J3 | Coder l'API centrale avec les JSON fictifs — tester le pipeline complet en mock |
| J4-J5 | Intégrer les vrais modules au fur et à mesure qu'ils arrivent — F1 d'abord, puis F2, puis F3 |
| J6 | Tests end-to-end sur 10 profils — rapport d'évaluation — métriques documentées |
| J7 | Finaliser pitch deck 15 slides — répétition démo live — polish final |

## Le pitch deck — structure des 15 slides

| Slide | Contenu |
| --- | --- |
| 1 | Titre + tagline : 'La première plateforme qui dit à l'entrepreneur tunisien la vérité sur sa bancabilité' |
| 2 | Le problème : 60.6% des PME sans crédit, 41.4% des demandes refusées — données chiffrées |
| 3 | Pourquoi ça existe : l'entrepreneur et la banque parlent deux langues différentes |
| 4 | Notre solution : FinançaStart TN — ce que c'est en une phrase |
| 5 | Feature F1 : Diagnostic adaptatif — demo screenshot ou gif |
| 6 | Feature F2 : Les 5 scores — exemple concret avec justification |
| 7 | Feature F3 : RAG + Roadmap — exemple de roadmap générée |
| 8 | Le Dashboard — screenshot de l'interface complète |
| 9 | L'architecture technique — diagramme simplifié |
| 10 | La Knowledge Base — 40+ ressources tunisiennes réelles (liste) |
| 11 | L'évaluation — nos métriques sur nos 10 profils de test |
| 12 | Cas démo : entrepreneur Sfax agri-food — avant/après FinançaStart |
| 13 | Impact potentiel : X% des PME tunisiennes ciblées, partenariats PNUD/GEWEET |
| 14 | Roadmap post-hackathon : déploiement avec APII/BFPME |
| 15 | Équipe + Contact |

TON AVANTAGE sur les autres équipes : tu as l'idée la plus ancrée dans la réalité tunisienne. Les équipes techniques vont faire de belles démos IA. Toi tu vas montrer un vrai problème, une vraie solution, avec de vraies ressources tunisiennes. C'est ça qui gagne.